Tirolei — Proyecto IA aplicado a videojuego (Borrador)

Autor: (TU NOMBRE)

Estudio: Gloton Games

Actividad 1 — Fase 0 (CRISP‑DM): Comprensión del negocio

Asignatura: Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science (UNIR)

Fecha inicio: 11/11/2025 | Entrega objetivo: 01/12/2025

Especificación: 8 páginas de contenido técnico (Calibri 12, interlineado 1.5).

1. Resumen ejecutivo y encaje de negocio

Propósito. Este informe cubre la Fase 0 de CRISP‑DM (Comprensión del negocio) para “Tirolei”, un videojuego 2D en Unity que utilizará modelos de IA entrenados ad‑hoc para acelerar la autoría de arte y animación OUT‑OF‑GAME y para adaptar, IN‑GAME, el orden de eventos y comportamientos de NPC bajo restricciones duras que protegen las invariantes de diseño (mecánica núcleo, estilo, arranque).

Contexto estratégico. Gloton Games busca convertir la IA en una ventaja productiva y creativa sostenible. La estrategia no se basa en servicios de generación genérica, sino en entrenamiento propio con datasets curados, versionados y auditables que refuercen la identidad visual y el control del diseño.

Hipótesis de valor. El entrenamiento interno producirá ahorros directos (tiempo de arte, iteraciones aceleradas) y beneficios indirectos (reutilización de modelos entre títulos, consistencia de marca, assets escalables). La adaptación in‑game mejorará el pacing sin alterar la fantasía jugable central.

Objetivos de negocio (KPI medibles). 
• OBJ‑1 Reducción del coste por asset 2D ≥40% frente a baseline histórico; 
• OBJ‑2 Velocidad de prototipado de niveles/animaciones ×3; 
• OBJ‑3 Coherencia creativa garantizada (0 incidencias críticas en QA por ruptura de estilo o mecánica); 
• OBJ‑4 Vertical slice con IA integrada antes del 01/12/2025.

Alcance. OUT‑OF‑GAME: modelos de estilo y asistente de animación; IN‑GAME: orquestación de eventos/encuentros y políticas de respuesta NPC. Exclusiones: modificación de dash de fuego, cambio de estilo artístico y alteración del arranque.

Métrica clave compuesta. “Costo total por minuto jugable con calidad objetivo” = (horas humanas + cómputo + licencias + amortización datasets/modelos) / minutos jugables. Meta ≤70% del valor sin IA.

Gobernanza y cumplimiento. Versionado de datos/modelos (DVC), seguimiento de experimentos (W&B), licencias claras de datasets, reproducibilidad (seeds/commits/config), auditoría de estilo y tests de gameplay como guardrails.

2. Evaluación de la situación, contexto y recursos

Estado actual. Prototipo en Unity 2D; arte con Adobe; se descarta el uso de pipelines generativos comodín. Se prioriza entrenar modelos propios para control y propiedad intelectual, con datasets internos y curación estricta.

Restricciones (invariantes) a proteger con pruebas automatizadas y revisiones humanas: 
INVAR‑1 la IA NO modifica la mecánica central (dash de fuego encadenable, daño, iframes, ventanas de cancelación); 
INVAR‑2 la IA NO varía el estilo (paleta, grosores, composición, dirección de luz si aplica); 
INVAR‑3 la IA NO altera el arranque (nivel inicial, gating base, tutorial).

Capacidades deseadas. 
OUT‑OF‑GAME: generación de variaciones de props/tiles/escenarios + asistente de interpolación/retiming; etiquetado semiautomático de sprites con revisiones. 
IN‑GAME: orquestación de encuentros con un modelo secuencial pequeño + reglas formales; ajuste de respuestas de NPCs sin introducir mecánicas nuevas.

Recursos hardware locales. “JIO”: i7‑14700KF @3.40 GHz; 32 GB RAM; Windows 64‑bit; almacenamiento 1–2 TB recomendado para datasets/versionado; GPU objetivo ≥12 GB VRAM para fine‑tuning moderado (o sesiones cloud puntuales).

Software base. Unity LTS (2D URP), Adobe Photoshop/Illustrator; Python 3.11, PyTorch, Accelerate, xFormers, Lightning/Hydra; DVC + Weights & Biases; export ONNX/TorchScript; bridges gRPC/REST para Unity (C#).

Datos iniciales. Conjunto semilla de artes propios; tiles/props/fondos; bocetos y guías de estilo. Data augmentation controlada (afin, jitter limitado, recortes) preservando identidad visual.

Riesgos. Deriva de estilo; latencia si se intenta generación online (se evita vía prebake); licencias externas; etiquetado costoso; disponibilidad de GPU. Mitigaciones: guardrails, precálculos, auditoría, etiquetado asistido, sesiones cloud cortas.

3. Determinación de objetivos de IA (derivación de negocio → IA)

IA‑A Modelo de estilo 2D. Entrenar un modelo especializado “estilo Tirolei” para props/tiles/escenarios. Dataset propietario con patches y metadatos (paleta, grosor de línea). Pérdidas perceptuales (LPIPS), regularización de paleta y bordes, validación con “gold set”. Entregable: generador batch + guía de prompts estructurados + límites de uso.

IA‑B Asistente de animación 2D. Interpolador de frames + retiming controlado por curvas; hints de breakdown automáticos; export directo a atlas/Unity. Métricas: reducción ≥50% del tiempo de inbetweens; artefactos <5%; aceptación de dirección de arte ≥80%.

IA‑C Orquestación de eventos. Modelo secuencial (LSTM/Transformer pequeño) + grafo de reglas de diseño (rooms permitidos, gating, dificultad). Entrada: estado resumido del jugador; Salida: secuencia propuesta validada por reglas. Métricas: cumplimiento 100% reglas; banda de dificultad controlada; mejoras en retención en playtests.

IA‑D Comportamiento de NPCs. Política parametrizada para elección de respuestas/variantes; nunca introduce mecánicas nuevas. Latencia objetivo <5 ms con caché. Métricas: satisfacción testers, coherencia narrativa, cero rupturas de fantasía.

Guardrails formales. Tests unitarios de estilo (paleta/grosor/contorno), tests de gameplay (dash inmutable), listas blancas/negras, límites de conf/temperaturas, revisión humana obligatoria para assets publicados.

4. Requisitos del sistema (funcionales y no funcionales)

Funcionales OUT‑OF‑GAME. 
F1 Generador de variaciones (CLI/GUI) con control de paleta, saturación, densidad de detalle, tamaño de tile. 
F2 Pipeline de entrenamiento reproducible (dataset→train→eval→export), con fichas DVC y gráficas W&B. 
F3 Asistente de animación: interpolación configurable, retiming por curvas Bézier, preview y export a atlas. 
F4 Validador de estilo automático (score + checklist humana) antes de entrar al repositorio de assets aprobados.

Funcionales IN‑GAME. 
F5 Servicio de orquestación: dado el estado del jugador, propone una secuencia válida de encounters; 
F6 Módulo NPC: selección de respuestas y variaciones dentro de catálogos validados; 
F7 Telemetría local opcional para mejorar ajustes offline (sin datos personales).

No funcionales. 
NF1 Coherencia estilística ≥ umbral (score compuesto). 
NF2 Runtime sin caída de FPS: todas las decisiones pesadas precomputadas. 
NF3 Portabilidad (ONNX/TorchScript), footprint de memoria acotado. 
NF4 Seguridad/licencias: datasets auditados. 
NF5 Observabilidad: logs explicables y toggles por feature flag.

Datos y etiquetado. Esquema de metadatos consistente (paleta, grosor, tags de composición), validadores, y revisión cruzada de muestras. Definir protocolo de exclusión de cualquier asset que pueda violar licencias o estilo.

5. Metodología de desarrollo y organización

Metodología. Scrum con sprints de 1 semana (incertidumbre alta). Ceremonias mínimas, Definition of Ready/Done por módulo IA y por asset. Kanban para flujos de arte y data. Integración continua para datos/modelos y para Unity.

Roles. PO, Dirección de Arte, Lead Gameplay, ML Engineer, Data Engineer, Tools Engineer, QA Técnica y de Contenido. Matriz RACI por entregable (quién es responsable, quién aprueba, a quién se informa).

WBS resumido (semanas 1–5). 
W1 Requisitos/guardrails/diseño de métricas. 
W2 Curación dataset v1 + taxonomía de metadatos, pipeline DVC. 
W3 Prototipo modelo estilo v0 + benchmark. 
W4 Asistente animación v0 + export. 
W5 Orquestación eventos v0 + integración Unity v1 + vertical slice.

Plan de entregas y criterios de aceptación. 
E1 Checklist de arte y tests de gameplay (aprobación Dirección de Arte y Lead Gameplay). 
E2 Datasets v1 con tarjetas DVC (tamaño, procedencia, licencias). 
E3 Estilo v0 (aceptación ≥75%). 
E4 Animación v0 (artefactos <5%). 
E5 Orquestación v0 (cumplimiento 100% reglas). 
E6 Vertical slice (FPS estable, coherencia arte).

Gestión de riesgos. Registro vivo; spikes; feature flags para desactivar IA en caliente; fallback a contenido prebaked. 
Calidad. Code reviews, data reviews, pruebas automáticas, “art gates” y “gameplay gates” obligatorios.

6. Arquitectura técnica y pipelines

Visión general. Dos planos: Autoría (offline) y Runtime (online). Comunicación con Unity por gRPC/REST/archivos. Todo cómputo pesado ocurre offline; el runtime aplica selecciones validadas y ligeras.

Autoría (offline). 
• Ingesta y normalización: conversión a patches/tiles, extracción de paleta, detección de grosores. 
• Entrenamiento estilo: fine‑tuning regularizado, validación continua con gold set, early stopping por score compuesto. 
• Asistente animación: entrenamiento de interpolador, heurísticas de breakdown, herramientas de preview. 
• Evaluación: LPIPS/SSIM + evaluación humana, listas de exclusión, auditoría de sesgos. 
• Export: assets aprobados a repositorio con metadatos + versiones; modelos a ONNX/TorchScript.

Runtime (online). 
• Orquestación: modelo pequeño + grafo de reglas (rooms/oleadas/gating). Inferencia → verificación → aplicación. 
• NPCs: políticas parametrizadas, cachés de respuestas, cooldowns. 
• Telemetría: eventos anónimos para ajuste offline. 
• Conectores: ScriptableObjects/JSON para importar decisiones y assets en Unity.

Rendimiento y memoria. Generación pesada fuera de juego, decisiones en tiempo real sólo si son O(1) y cacheables. Objetivo: 0 caídas de FPS; VRAM/RAM bajo control.

7. Costes, viabilidad y cronograma

Costes (3 meses). 
• Personal: ML (0.5 FTE), Data (0.25), Tools (0.25), Arte 2D (0.5), QA (0.25) → 18–24 k€ totales. 
• Infra: local + cloud puntual (GPU 24–48 GB si hiciera falta) → 0.5–2 k€. 
• Licencias/almacenamiento → 0.2–0.6 k€. 
• Contingencia 10–15%.

Retorno. Ahorro por asset/animación (‑40%), prototipado ×3, time‑to‑market adelantado, activos IA reutilizables.

Cronograma vertical slice (5 semanas). 
S1 Requisitos, guardrails, datasets v1. 
S2 FT estilo v0 (100–200 steps), evaluación, ajustes. 
S3 Animación v0 + export. 
S4 Orquestación v0 + integración Unity v1. 
S5 QA final y vertical slice.

Go/No‑Go (fin S3). 
• Aceptación arte ≥75%; artefactos <5%; runtime estable. Si no se cumplen umbrales → ampliar dataset/regularización/re‑anotar.

Riesgos y mitigaciones (detalle). 
• Deriva de estilo → validadores + revisión arte. 
• Latencia runtime → precálculo/caché. 
• Licencias → auditoría previa. 
• GPU limitada → sesiones cloud cortas; grad‑accum; reducción de lote.

8. Métricas, validación y plan de pruebas

Métricas de negocio. Costo por asset/minuto jugable, velocidad de prototipado, retención/engagement, % de contenido IA usado en niveles publicados, lead time de cambio de arte a juego.

Métricas técnicas. LPIPS/SSIM vs gold set, tasa de aceptación de arte, cumplimiento de reglas de orquestación, latencia y memoria del runtime, estabilidad de FPS.

Pruebas OUT‑OF‑GAME. Generación de 100–200 props/tiles con checklist de estilo (paleta/grosor/contorno/composición) y evaluación humana; animación: 20–30 clips con interpolación/retiming; pruebas de export a atlas y a Unity.

Pruebas IN‑GAME. Orquestación sobre 30–50 seeds de jugador (rutas, tiempos, dificultad); NPCs con árboles de respuesta visibles para QA; verificación formal de que no se introducen mecánicas nuevas ni se salta el gating de progresión.

Aprobación de fase. Informe de métricas, lista de activos entrenados, guía de uso y límites, recomendaciones de expansión (nuevos niveles, nuevas clases de props, más muestras para estilos extremos), backlog priorizado para la siguiente fase de CRISP‑DM.