Tirolei — Fase 0 + Avance de Fase 1 (12–30 noviembre 2025)

Proyecto interno de Gloton Games

Plan técnico, artístico y de IA con roadmap diario detallado

🎯 Objetivo general

Desarrollar la base técnica, artística y documental del videojuego “Tirolei”, 
estableciendo los fundamentos para la integración de Inteligencia Artificial tanto en la generación de contenido (arte y animación) como en la adaptación in-game (eventos y NPCs).

──────────────────────────────

🧩 Fase 0 — Preproducción conceptual (12–20 noviembre)

La Fase 0 tiene como propósito construir el andamiaje del proyecto, generar el material base de entrenamiento y documentar los sistemas de control y estilo.
No se busca aún funcionalidad jugable, sino **orden, coherencia y base visual sólida**.

📘 Objetivos específicos

1. Estructurar el proyecto y crear carpetas de trabajo. 
2. Redactar documentación base: Guía de Estilo IA v0, Guardrails, Checklist y Data Design Doc.
3. Generar y clasificar un dataset de 400 imágenes en categorías coherentes.
4. Elaborar taxonomy.json y metadata.json base.
5. Dejar preparado el entorno de trabajo para la Fase 1 (curación y pipelines IA).

──────────────────────────────

📅 Plan diario detallado — Fase 0 (12 → 20 noviembre)

**🗓 12 noviembre — Inicio y estructura base**
- Crear estructura completa de carpetas en `C:\Users\claus\OneDrive\my_virtual_way\GRADO\Tirolei`.
- Documentar estructura en README.md.
- Crear documento “Guía de Estilo IA v0” vacío con secciones (paleta, línea, proporciones, tono).
- Crear “Checklist de arte v0” (plantilla básica).
- Clasificar primeras 5 imágenes (characters/main y enemies/basic).

📍 *Resultado:* Proyecto estructurado + primeros documentos base + 5 imágenes clasificadas.

**🗓 13 noviembre — Documentación inicial y clasificación**
- Redactar introducción y reglas de Guía de Estilo IA.
- Definir primeras invariantes IA (“No cambia dash”, “No altera arranque”).
- Crear carpeta `/docs/qa/` y archivo “Guardrails Conceptuales v0”.
- Clasificar 10 imágenes adicionales (characters, environments).
- Escribir borrador de taxonomy.json.

📍 *Resultado:* Documentación inicial 50 % completa + 15 imágenes totales clasificadas.

**🗓 14 noviembre — Consolidación documental y expansión ligera**
- Completar paletas y grosores en Guía de Estilo.
- Añadir referencias visuales a /drafts/concepts/.
- Escribir Data Design Doc v0 (qué datos se usan, estructura, etiquetas).
- Clasificar 10 imágenes más (items, elements, fx).
- Revisar consistencia de nombres de archivos.

📍 *Resultado:* Documentación 70 % completada + dataset con 25 imágenes.

**🗓 15 noviembre — Cierre de documentación base**
- Completar todos los documentos v0 (Guía de Estilo, Guardrails, Checklist, Data Design).
- Preparar ejemplo visual por categoría (concept art o render base).
- Clasificar 15 imágenes más (enemies/bosses, ui).
- Crear metadata.json inicial con etiquetas de estilo y categoría.

📍 *Resultado:* Documentos v0 listos + dataset de 40 imágenes clasificadas.

**🗓 16 noviembre — Consolidación del flujo de trabajo**
- Revisar documentación y ajustar detalles de estilo.
- Clasificar 30 imágenes adicionales (characters, environments).
- Organizar dataset en subcarpetas y metadatos por bloque.
- Aplicar primera versión del Checklist de arte sobre imágenes ya incluidas.

📍 *Resultado:* Dataset con 70 imágenes limpias + estructura validada.

**🗓 17 noviembre — Ampliación de dataset y validación**
- Generar o clasificar 30 nuevas imágenes (elements, fx, enemies).
- Revisar metadatos y nombres de archivo.
- Actualizar Checklist con resultados de validación visual.
- Añadir notas de color y textura a Guía de Estilo IA v0.

📍 *Resultado:* Dataset con 100 imágenes totales + documentación revisada.

**🗓 18 noviembre — Curación intermedia y expansión**
- Limpiar archivos duplicados o inconsistentes.
- Ampliar dataset a 150 imágenes totales.
- Completar taxonomy.json con categorías definitivas.
- Redactar el documento de “Guardrails técnicos IA” (limitaciones por sistema).

📍 *Resultado:* Dataset depurado y organizado + taxonomía final v1.

**🗓 19 noviembre — Expansión final de dataset**
- Añadir 100 imágenes nuevas (enemies, environments, elements).
- Validar metadatos y coherencia con checklist.
- Revisar todos los documentos (estilo, guardrails, data design).
- Incluir métricas preliminares (conteo, balance por tipo).

📍 *Resultado:* Dataset con 250 imágenes + documentación finalizada.

**🗓 20 noviembre — Cierre de Fase 0**
- Completar la meta de 400 imágenes (150 nuevas).
- Revisión final de todos los documentos y carpetas.
- Generar informe “Fase 0 – Estado Final”.
- Comprimir /docs/ y /data/ para entrega interna.
- Dejar preparada la estructura para la Fase 1.

📍 *Resultado:* Fase 0 completa, 400 imágenes clasificadas, documentación lista para entrenamiento IA.

──────────────────────────────

🚀 Fase 1 — Curación y pipelines IA (21–30 noviembre)

La Fase 1 utilizará los resultados de la Fase 0 para iniciar la curación de datos, 
configurar los pipelines de entrenamiento y realizar los primeros experimentos de IA controlada.

**Objetivos Fase 1**
1. Curar y balancear el dataset final.
2. Configurar pipelines (DVC, W&B, Hydra, etc.).
3. Entrenar modelo de estilo 2D (Tirolei Style v0).
4. Entrenar asistente de animación (interpolación y retiming).
5. Evaluar métricas técnicas (LPIPS, SSIM, aceptación de arte).
6. Integrar prototipo IA en Unity y validar rendimiento.
7. Preparar vertical slice IA v0 antes del 30 nov.

**Cronograma Fase 1**
🗓 21–22 nov → Curación final del dataset.  
🗓 23–25 nov → Configuración de pipelines IA y entrenamiento del modelo de estilo.  
🗓 26–27 nov → Entrenamiento y pruebas del asistente de animación.  
🗓 28–29 nov → Evaluación de resultados y ajustes.  
🗓 30 nov → Vertical slice IA v0 e informe técnico.

📦 Entregables globales

**Fase 0 (12–20 nov):**
- Guía de Estilo IA v0
- Guardrails conceptuales y técnicos
- Checklist de arte
- Data Design Doc v0
- Dataset de 400 imágenes
- taxonomy.json y metadata.json finales
- README y estructura validada

**Fase 1 (21–30 nov):**
- Dataset curado v1
- Pipelines IA configurados (DVC + W&B)
- Modelo de estilo 2D v0
- Asistente de animación v0
- Informe de métricas y vertical slice IA v0

📊 Indicadores de progreso (KPIs)

- 400 imágenes clasificadas antes del 20 nov ✅
- Documentación técnica completada al 100 % ✅
- Pipeline IA reproducible antes del 25 nov ✅
- Modelo de estilo con coherencia ≥75 % ✅
- Asistente de animación con artefactos <5 % ✅
- Vertical slice IA v0 antes del 30 nov ✅

──────────────────────────────

🧩 Cierre y transición a Fase 2

Con la Fase 0 completada y la Fase 1 finalizada, el proyecto Tirolei dispondrá de una infraestructura integral para integrar IA artística y de gameplay. 
El próximo paso (Fase 2) consistirá en refinar la IA in-game, integrarla de forma orgánica con los eventos y generar contenido adaptativo para el jugador.