Tirolei — Roadmap de desarrollo realista (IA + videojuego)

Autor: (TU NOMBRE)

Proyecto: Gloton Games / Tirolei

Fecha de inicio: 12 de noviembre de 2025

Versión: 1.0 — Roadmap adaptado a fase inicial (sin assets ni animaciones completas)

📍 Punto de partida actual

Juego: solo concepto, mecánica base (dash de fuego) definida.
Arte: algunos diseños estáticos, sin animación ni entorno.
IA: sin datasets, sin pipeline, sin entrenamiento previo.
Objetivo corto: documentar, estructurar y preparar infraestructura + dataset semilla + prototipo conceptual IA (no producto final).

──────────────────────────────

Fase 0 — Preproducción conceptual (12–20 noviembre)

🎯 Objetivo: definir estética, dataset inicial y estructura técnica sin programar el juego completo.

Tareas clave:
1. Definir guías de arte y reglas IA (paleta, grosor de línea, forma, tono, proporciones).
2. Clasificación de recursos actuales (carpetas /arte_base/, /concepts/, /ideas_texto/).
3. Crear repositorio base con estructura de trabajo:
   tirolei/
     doc/
     data/
     unity/
     ml/
     assets/
     drafts/
4. Diseño del flujo IA (conceptual, sin código aún): generación out-of-game → integración in-game.
5. Documento de diseño de datos (Data Design Doc v0): qué tipo de imágenes necesitas y cómo se etiquetarán.

Entregable: Documento de arquitectura conceptual (diagramas + carpetas listas + checklist de datasets + guías de estilo IA).
Duración: 8–9 días.

──────────────────────────────

Fase 1 — Preproducción técnica (21–30 noviembre)

🎯 Objetivo: tener el esqueleto técnico preparado + dataset semilla + mini-prueba IA offline.

Tareas clave:
1. Recolectar material de entrenamiento inicial (dataset semilla 200–400 imágenes).
2. Instalar entorno IA base (PyTorch + DVC + W&B).
3. Crear Mock de IA (script que simule generación IA con filtros aleatorios).
4. Conexión con Unity: escena vacía + carga de props desde carpeta assets.
5. Primer arte jugable mínimo (1 personaje + 1 fondo + 1 objeto animado manualmente).

Entregable: Prototipo técnico funcional (Unity abre escena base, carpeta IA sincronizada, Mock IA funcionando).

──────────────────────────────

Fase 2 — Prototipo IA real (1–20 diciembre)

🎯 Objetivo: tener el primer modelo IA entrenado con tus imágenes y visible dentro del juego.

Tareas clave:
1. Curación del dataset (300–500 imágenes seleccionadas manualmente).
2. Entrenamiento rápido (fine-tuning ligero con DreamBooth/LoRA).
3. Integración IA-Unity: cargar 1–2 variaciones IA como props o fondos alternativos.
4. Documentación del pipeline IA completo (datos → entrenamiento → inferencia → Unity).
5. Revisión del roadmap largo (2026): animación IA, comportamiento NPC, orquestación procedural.

Entregable: Prototipo IA funcional v0 (modelo entrenado + integración Unity + documentación reproducible).

──────────────────────────────

Resumen por semanas

| Semana | Periodo     | Fase                      | Entregable principal |
|---------|-------------|---------------------------|----------------------|
| 12–20 nov | Fase 0 | Guías, estructura y diseño conceptual IA | Documento base + carpetas |
| 21–30 nov | Fase 1 | Infraestructura + Mock IA + escena Unity | Prototipo técnico funcional |
| 1–20 dic | Fase 2 | Entrenamiento IA real + integración Unity | Primer modelo visible en juego |

──────────────────────────────

Próximos pasos inmediatos (12–15 nov)

1. Crear estructura /tirolei/ con carpetas data, ml, unity, docs y assets.
2. Escribir documento “Guía de estilo IA” (colores, formas, proporciones).
3. Clasificar tus artes actuales en /data/raw/.
4. Crear diagrama conceptual IA (datos → entrenamiento → juego).
5. Redactar Plan de Dataset Semilla (qué recolectar y cómo etiquetar).

──────────────────────────────

Notas finales

Este roadmap representa una planificación realista desde una fase de idea y preproducción.
Está pensado para que el proyecto avance de forma incremental, generando valor tangible sin depender de tener ya un producto jugable.
Las fases pueden solaparse parcialmente según disponibilidad y resultados.